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ДОГОВОР ПОДРЯДА №ДП-00002
на выполнение ремонтно-строительных работ

г. Тюмень          15 июля 2026 г.
Строительная компания «Вильбур», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Медведева Ольга Сергеевна (тел. +79129320022), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы по адресу: г. Тюмень, ЖК «Преображенский», ул. Николая Зелинского, 21, кв. 156 (далее — «Объект»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
2. Цена договора и порядок оплаты
Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 228000.00 ₽. Оплата производится поэтапно:
	Этап оплаты
	Доля
	Сумма, ₽
	Условие

	Аванс
	30%
	68400.00
	При подписании Договора

	Промежуточный платёж
	40%
	91200.00
	После завершения основного объёма работ

	Окончательный расчёт
	30%
	68400.00
	По подписании Акта выполненных работ

	ИТОГО
	
	
	228000.00



3. Сроки выполнения работ
Начало работ: 12.07.2026. Плановое окончание работ: 12.08.2026.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы платежа.
4.2. В случае нарушения Исполнителем согласованных сроков выполнения работ по его вине, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости такого этапа.
5. Порядок изменения объёмов работ
Любое изменение объёма, состава или стоимости работ оформляется дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами, до начала выполнения соответствующих дополнительных работ.
6. Гарантийные обязательства
Исполнитель предоставляет гарантию качества выполненных работ сроком 1 (один) год с момента подписания итогового Акта выполненных работ.
7. Порядок расторжения договора
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при существенном нарушении его условий другой Стороной, с письменным уведомлением не менее чем за 5 дней.
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